青海盐湖所院士塑像设计制作、施工及

安装工程邀请招标

招

标

函

招标人： 中科院青海盐湖所

编制日期： 2015 年 1月 29日

目     录

序  言

第一章 基本情况………………………………………………3

第二章 招标方式、承包方式、招标范围及其他……………4

第三章 投标人…………………………………………………4

第四章 投标文件………………………………………………5

第五章 开标、评标、定标及合同签订………………………7

第六章 评标标准………………………………………………9

第七章 附则……………………………………………………9

第一章  基本情况

- 1.招标人

1.1名称: 中科院青海盐湖所院士塑像设计制作、施工、安装工程

1.2地址:  青海省西宁市新宁路18号青海盐湖研究所

1.3联系人:   李宁

1.4联系电话:  0971-6307573

2.招标工程项目情况

2.1招标工程项目名称：中科院青海盐湖所院士塑像设计制作、施工、安装工程

2.2建设地点: 青海省西宁市青海盐湖所工作园区内主楼前广场

2.3建设要求:采用铸铜工艺制作，具体视创作规模而定。表面采用氟碳漆（环氧锌磷底漆），做青铜效果。

2.4工程要求

（1）按招标方提供的设计样本设计制作；

（2）包工、包料、包安装；

（3）规格、尺寸严格按照图纸设计要求施工；
（4）形态与雕塑效果图一致。

2.5 工程数量

院士全身塑像2座。

第二章 招标方式、承包方式、招标范围及其他

- 3.招标方式

3.1招标方式: 邀请招标

- 4.承包方式

4.1承包方式：固定总价承包。

5.招标范围

5.1招标范围：主雕塑的制作与安装。

- 6.质量标准和计划工期

6.1质量标准：符合国家《工程施工质量验收规范》。

6.2计划工期：120天（日历天）。计划开工日期： 2015 年 2月16日。竣工时间：2015年6月15日。

第三章  投标人

- 7.投标人资格

7.1投标方应符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的要求；

7.2投标方须为具有独立承担民事责任能力的供应商；

7.3投标方必须具有相应的雕塑设计、施工能力和资质，其营业执照经营范围应包含雕塑设计及施工的内容；

7.4.投标方须提供合法有效的工商营业执照、税务登记证及相关资质证明；

7.5.投标方须具有良好的商业信誉，能提供可靠的质量保证和完善的后续服务；

7.6.投标方注册资本应不少于人民币50万元。

第四章  投标文件

- 9．投标文件的编制

9.1投标文件应采用本招标文件的“投标文件格式文本”。

- 10．投标文件的组成

10.1投标文件以下资料组成。

- （1）投标申请人基本情况介绍；

- （2）投标人近三年类似工程业绩证明材料；

（3）营业执照副本复印件、税务登记证副本复印件和资质证书复印件；

（4）投标报价说明；

（5）设计方案、施工方案及文字说明；

（6）投标人认为需要提交的其他投标资料。

- 11．投标报价

11.1投标报价采用的币种为人民币；

11.2投标总报价；

11.3投标报价要求列出设计、施工和材料等明细费用清单。

- 12.投标文件份数、装祯和签署

12.1投标人的投标文件为为纸质文件一式三份﹝正本一份和副本二份﹞，正本与副本文件内容不一致时，以正本文件内容为准。

12.2 投标文件装祯：统一采用A4格式打印或复印，并逐页编码。

- 12.3投标文件签署

（1）各标封面按要求标记、签章（签字）；

（2）投标函、报价书等均按要求签章（签字）；

（3）组成部份的原件和复印件按要求标记、签章（签字）；

- 13．投标文件的包封和标记

13.1包封后统一密封在一个包封袋内。

13.2 包封袋标记

招标工程项目（或标段）名称。

招标人名称：

投标人名称：

内装投标文件名称：

13.3包封袋签署

（1）包封袋封口处加盖投标申请人法人印章。

（2）投标人名称处加盖投标申请人法人印章。

第五章 开标、评标、定标及合同签订

- 14．投标文件的递交

14.1 投标人的委托代理人于 2015年2月12日10:00时前将投标文件递交至中科院青海盐湖所四楼会议室，地址： 青海省西宁市新宁路18号。

- 15.开标

15.1开标时间: 2015年2月12日10：00。

- 15.2开标地点：青海盐湖研究所四楼会议室

- 16.评标委员会

16.1评标委员会由招标人组建。

- 17.评标

评标委员会对投标文件进行详细评审。在评审过程中，评标委员会可以书面通知形式要求投标人对所提交的投标文件中不明确的内容进行书面的澄清、说明或补正。评标委员会对投标人提出的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求投标人进一步澄清、说明或补正。投标人的澄清、说明或补正作为投标文件的组成部份。评标委员会不接受投标人主动提出来的澄清、说明或补正。

- 18.定标

18.1中标候选人确定：评标委员会将确定1家为中标候选人。

- 19合同签订

19.1中标通知书发出之日起3天（日历天）内，中标人应与招标人按照招标文件的要求和中标人投标文件的承诺签订承包合同，中标价为合同价。

19.2中标人拒绝或者放弃与招标人签订合同，招标人将取消中标资格。

19.3  中标人应当按合同履行义务，完成中标项目的工程内容，不得将中标项目转让（转包）给他人。

第六章  评标标准

根据《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国招标投标法》、《青海省建设工程招标投标管理条例》及有关法规并结合本工程实际情况，制定本原则和办法。本办法是评标委员会推荐中标人的依据，在评标过程中应充分体现公平、公正、科学、合理的原则。

- 评标标准

综合评标：中科院青海盐湖所成立评标小组，对各投标单位投标文件进行评议，最终确定中标单位。

评标标准：根据投标人的业绩、设计和制作能力、设计方案、施工方案和综合报价等因素综合评定。

二、中标原则

为了保证公开、公平、公正的择优选用施工单位，特制定如下中标原则：

1．本工程招标遵照有关法律、法规及文件进行招标、评标定标。对未中标者不予解释。

2．本工程中标后，若因中标单位的原因将工程转包、分包和未能在规定的期限内与建设单位签订承包合同，招标方有权选择新的中标人，投标单位不得有异议。

3．未尽事宜，由本工程招标方决定或招标方与中标方协商解决。

第七章  附则

1.工程价款的支付：合同签订后支付工程总造价的30%，雕塑制作完经确认合格出厂前付至总造价的70%，工程竣工经验收合格后支付剩余总造价的30%。

2．雕塑使用材料规格及材质要求：采用铸铜工艺制作，表面采用氟碳漆（环氧锌磷底漆），做青铜效果。

3.中标单位确定后，需与原景观绿化工程设计单位及施工单位对接，再次确定主雕塑基础建设方案及预埋件植入等相关技术环节问题的对接工作。

中科院青海盐湖所

2015年2月5日